DT.072.1.32.2019.MR

Umowa nr …...2019

W dniu … 2019 r. w Kołobrzegu zawarto umowę pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541, działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora - Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 40/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont 2 pomieszczeń łazienek publicznych na I piętrze w budynku socjalno administracyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, obejmujący następujący zakres prac:

a) demontaż okładzin i istniejącego wyposażenia

b) wymiana terakoty wraz z położeniem izolacji poziomej – powierzchnia ok. 28 m2

- PŁYTKA ALA DREWNO CATALEA DESERT CERRAD 17,5X90 cm lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości.

c) wymiana glazury na ścianach do wysokości 2,17 m na powierzchni ok. 98 m2

- PŁYTKA ALA DREWNO CATALEA DESERT CERRAD 17,5X90 cm lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości

- PŁYTKA PRINCE WHITE CERAMIKA KOŃSKIE 60X60cm lub równoważna ow parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości

d) roboty malarskie - malowanie sufitów, ścian oraz ościeżnic – powierzchnia ok. 82 m2

e) montaż wyposażenia łazienek wraz ze skrzydłami drzwiowymi i instalacja oświetlenia

- umywalka 80 cm meblowa biała, Cersanit Iryda K 02-019 lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości .– 4 szt.

- GTV oprawa LED Matis 25W 2000 LM, 3000 K 120OST kwadrat E15130100626 lub równoważna  w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 4 szt.

- GTV oprawa LED Oris 13 W 1020 LM ciepły biały 120OST OKIE15130100969 lub równoważna o w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 6 szt.

- gniazdo OSPEL GPH-1RZ/M/00/D Sonata biały moduł klapka  E17020300077 lub równoważne  w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 2 szt.

- wyłącznik OSPEL LP-1R/M/00 Sonata biały moduł jednobiegunowy E17010100684 lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 2 szt/

- kinkiet nad lustro 14W 1700LM EGLO 96066 Pandella 1 E14020114417 lub równoważny  w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 2 szt.

- skrzydło przylgowe  POL-SKONE, IMPULS PEŁNE W01, WIĄZ BIELONY V 240, wypełnienie płyta otw.., zamek oszcz., podcięcie wentylacyjne, 100, L/P – 2 szt.

- skrzydło przylgowe POL-SKONE, IMPULS PEŁNE W01, WIĄZ BIELONY V 240, wypełnienie płyta otw., wc, podcięcie wentylacyjne, 90, L/P  – 4 szt.

- klamka UNO-R STAL NIERDZEWNA lub równoważna  w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości  – 6 szt.

- szyld wc – 4 szt.

- stelaż TECE base 94000 lub równoważny  w parametrach dotyczących wymiaru i jakości – 4 szt.
- przycisk biały TECE now 92404 lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 4 szt.
- miska wc cersanit facile lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości– 4 szt.
- deska wc  w/p fasile lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 4 szt.
- pisuar cersanit apollo lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 2 szt.
- przegroda pisuaru cersanit lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 1 szt.
- zawór do pisuaru start/stop lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 2 szt.
- bateria umywalkowa omnires lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości – 4 szt.

- wymiana ościeżnicy stalowej 90 na nową

- Szczegóły zawarte zostały w przedmiarze robót oraz wizualizacji załączonej do zapytania ofertowego.

- Strony postanawiają, iż integralną część niniejszej umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta.

§ 2.

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada wykształcenie i wiedzę techniczną oraz uprawnienia zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Termin wykonania zakresu umowy

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2019

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podwykonawcy lub podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Nawet w razie uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca odpowiada za działania oraz zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz przekazać go zamawiającemu w stanie wolnym od wad.

§ 5.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo kontrolować wykonanie przedmiotu umowy. Osobą upoważnioną do kontroli i reprezentowania Zamawiającego jest: …

§ 6.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: … zł netto (słownie: … złotych, 00/100) plus należny podatek VAT, tj. … zł brutto ( słownie: … złotych, 00/100 ).

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Płatność wynagrodzenia zostanie zrealizowana przelewem w terminie 30 dni od daty wykonania i odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.

§ 7.

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W razie stwierdzenia w wymienionym okresie gwarancyjnym wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin, jednakże możliwy technologicznie. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

§ 8.

Kary umowne

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień tej zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9  ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w  6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji, o którym mowa w § 7 ust. 3 lub 5 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w  6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wysokość kary umownej, w szczególności w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

- Ze względu na swój charakter, postanowienia ust. 1-2 pozostają w mocy także w razie rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonego w niniejszej Umowie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- W sytuacji gdy przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę będzie miał wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczenia Wykonawcy 14 – dniowego terminu na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł wedle własnego uznania:

- odmówić przyjęcia przedmiotu umowy i odstąpić od umowy albo

- odebrać przedmiot umowy, w którym nie usunięto wad i żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w następujących przypadkach:

- w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 15 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozpoczęta likwidacja Wykonawcy.

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, którego charakter zagraża prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- wykonawca nie rozpocznie w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny lub nie będzie ich kontynuował pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w terminie miesiąca od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach odstąpienia.

- Odstąpienie według wyboru Zamawiającego może dotyczyć całości umowy lub niewykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w ciągu 3 dni protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia. Powyższy protokół zostanie podpisany przez obie strony umowy. Wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego przysługuje prawo żądania zapłaty wynagrodzenia w wysokości wartości prac wykonanych przed rozwiązaniem umowy/odstąpieniem od niej. Wartość tych prac zostanie ustalona w oparciu o sporządzoną inwentaryzację oraz protokół uzgodnień, podpisany i zaakceptowany przez obie strony umowy.

§ 10.

Adresy do korespondencji

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja prowadzona w związku z niniejszą umową będzie dokonywana pod poniższy adres:

Dla Zamawiającego:

Dla Wykonawcy:

Każda ze stron umowy ma obowiązek poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji w formie pisemnej pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

§ 11.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Odesłania

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 13.

Właściwości sądu

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA