DT.072.1.30.2017.MR

UMOWA .....2017

zawarta w dniu 30.06.2017 roku w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 ,

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka – Jacka Banasiaka na podstawie Zarządzenia nr 33/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017r.,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą:

.............................................................................................................

z siedzibą w ..............................................., NIP: ........................., REGON: .....................

zwaną dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

........................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zapytania ofertowego i wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ oraz w oparciu o Zarządzenie nr 29.2015 Dyrektora MOSiR z dnia 23.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w MOSiR, na zadanie pn. „Przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej 
i likwidacją barier architektonicznych – projekt” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy z dokumentacją kosztorysową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji i pozwoleń oraz opis przedmiotu zamówienia do przetargu dla inwestycji pn. „Przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych ”

2. Integralną część umowy stanowi złożona przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.

3. Zakres dokumentacji projektowej szczegółowo został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu, z możliwością ewentualnego zwiększenia zakresu prac, wynikłych w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, o ile ich wartość nie przekroczy 5 %wynagrodzenia wynikającego z § 5 ust. 1.

4.Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji:

- Dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych mają być opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2017 poz. 1332 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2013.1129 j.t.);

- Kosztorys inwestorski – który ma służyć ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu |Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalni-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389).

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot objęty niniejszym zamówieniem będzie stanowiła podstawę do wyłonienia wykonawcy robot budowlanych, w związku z czym dokumentacja powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art.29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2015 poz.2164 j.t.).

7.  Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w formie papierowej w następujących ilościach:

- Projekt budowlany           - w 4 egzemplarzach

- Projekt wykonawczy        - w 4 egzemplarzach

- STWiORB                        - w 2 egzemplarzach

- Przedmiar robót                - w 2 egzemplarzach

- Kosztorys inwestorski      - w 2 egzemplarzach

oraz po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych na płycie CD lub DVD

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości.

2. Wykonawca oświadcza , że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędna wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy.

3. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców, zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Jeżeli w zawiązku z realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie  w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie do Zamawiającego.

6. Przedmiot Umowy musi zawierać wszystkie elementy, umożliwiające zlecenie budowy Inwestycji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bez konieczności wykonywania przez Zamawiającego dodatkowych opracowań lub projektów.

7. W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację Inwestycji na podstawie niniejszego Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień (także faksem lub mailem) do Przedmiotu Umowy, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane w wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.

2. Przy wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

bieżącego uzgadniania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszt robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 4

1. Całość Przedmiotu Umowy należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  10.12.2017 łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przyjęciem bez uwag zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys inwestorski, w ilości określonej w  §1 ust. 7, do dnia 10.10.2017.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego opracowaną dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych w §1 ust. 7.

4. Wykonawca dostarczy dokumentację z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z umową, jak również z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi na dzień jej wydania.

5. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6. Wszelkie możliwe materiały (opracowania, koncepcje, projekty itp.), jakie zostaną stworzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, (zwane dalej „dokumentacją”) zostaną  przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej oraz na płycie CD lub DVD, zgodnie z zapisami zawartymi w §1 ust. 7 Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że:

w dacie przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem dokumentacji będą w całości zaspokojone;

Utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

8. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworów, w szczególności wyłączne prawo do rozporządzenia i korzystania z Utworów, w tym:

- utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (CD, DVD);

- zwielokrotniania dokumentacji każdą techniką, w tym techniką drukarską;

- wprowadzania dokumentacji do obrotu;

- wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;

- wykorzystania dokumentacji w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

- publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów;

- tworzenia i rozpowszechniania dokumentacji zależnych;

- wystawienia i wyświetlanie Utworów;

- swobodnego używania i  korzystania z dokumentacji oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty;

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dokumentacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu dokumentacji lub jego kopii.

9. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że twórcy dokumentacji nie będą dochodzić od Zamawiającego uprawnień określonych w art. 16 pkt. 2, 3 i 5  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 j.t z późn. zm.). W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do oznaczenia dokumentacji w wybrany przez siebie sposób i sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem Utworów.

12. Wykonawca oświadcza, że korzystanie i rozpowszechnianie Utworów na zasadach określonych w Umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w zdaniu poprzedzającym okazało się nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

13. Z chwila dostarczenia i przekazania przez Wykonawcę, wszelkie egzemplarze Przedmiotu Umowy lub jego części przechodzą na własność Zamawiającego. Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy przekazanych Utworów.

14. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów, w tym także z tytułu prawa do korzystania z dokumentacji w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji, zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy o którym mowa w § 5.

15. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji zadania, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

16. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …...................... zł brutto ( słownie: …...................................................... zł ), w tym należny podatek VAT w wysokości 23 % tj. ................................. zł.

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym przejście majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie  faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę ( zgodnie z protokołem odbioru bez uwag)

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Za  datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:…………………………………………………………………………………

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadku  niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

4. Zamawiający może potrącić kary umowne od płatności przysługujących Wykonawcy.

5. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez projektanta dokumentacji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją w trybie określonym w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 j.t.) Wynagrodzenie za nadzór autorski ujęte będzie w oddzielnej umowie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie  spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Zapytanie  ofertowe na zadanie pn.: „Przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych – projekt ”

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY: