DT.072.1.12.2019.MR

UMOWA …...2019

zawarta w dniu …...2019 roku w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg  z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541, działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora – Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 40/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.

a

Firmą ….............................................................................................. z siedzibą w …........................................................, nr NIP: ….........................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

….................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zapytania ofertowego i wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ oraz w oparciu o Zarządzenie nr 25.2018 Dyrektora MOSiR z dnia 29.11.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 29.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w MOSiR, na zadanie pn. „Remont zejścia na plażę w Podczelu. ” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania stalowego zejścia na plażę w Podczelu. Zakres prac jak poniżej:

1) demontaż desek ze stopni schodów i tarasu.

2) piaskowanie konstrukcji stalowej

3) piaskowanie i cynkowanie konstrukcji stalowej do wysokości 1,5 m od ziemi

4) spawanie elementów i wstawienie brakujących fragmentów balustrady wewnętrznej

5) dwukrotne malowanie farbą epoksydową antykorozyjną

6) jednokrotne malowanie (ostatnia warstwa) farbą poliuretanową

7) montaż desek na stopniach schodów i tarasie

Szczegóły zawarte są w przedmiarze robót załączonym do umowy.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi zastrzeżeń do w/w zakresu i wymiaru robót.

§ 3.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do wykonania w/w zadania.

§ 4.

1. Wykonawca rozpocznie roboty w dniu ...........2019 roku. Zadanie musi być zakończone do dnia 10.06.2019 r..

2. Wykonawca na dwa dni przed osiągnięciem gotowości do protokolarnego przekazania robót, zawiadomi o tym Inwestora.

3. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marek Rękas.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................................. zł netto (słownie: …............................................................ 00/100 złoty) plus podatek VAT 23% co daje łączną kwotę ….................................... zł brutto.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze robót, od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Faktura winna być wystawiona na:

- Nabywca: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,

NIP: 6711698541

- Odbiorca: (płatnik) Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38,

78-100 Kołobrzeg

§ 6.

1. Wykonawca  udzieli Inwestorowi 36 miesięcznej gwarancji na całe zadanie.

§ 7

1. W przypadku niewykonania robót w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy  za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość w/w kary umownej.

§ 8.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Miasto Kołobrzeg – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor								   	                                       Wykonawca