Projekt

U M O W A     nr  ..

zawarta dnia ……………………………….. 2023 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 – działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora – Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 108/19 z dnia 30 października 2019 roku, zwanym dalej Zamawiającym

a

NIP :

REGON :

reprezentowany przez:

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Kompleksowy przegląd stanu pasa technicznego w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg pod względem występowania elementów/obiektów niebezpiecznych, identyfikacji zagrożeń od wykrytych elementów/obiektów niebezpiecznych i oczyszczenie pasa technicznego z wykrytych elementów/obiektów niebezpiecznych”, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług związanych 
z kompleksowym przeglądem stanu pasa technicznego w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg pod względem występowania elementów/obiektów niebezpiecznych, identyfikacji zagrożeń od wykrytych elementów/obiektów niebezpiecznych i oczyszczenie terenu  pasa technicznego z wykrytych elementów/obiektów niebezpiecznych.

- Przegląd stanu technicznego plaży podzielony jest na dwa odcinki:

- Plaża Zachodnia – odcinek od falochronu zachodniego  portu do zjazdu technologicznego nr 28 ( przy ulicy Zachodniej )

- Plaża Wschodnia Podczele – odcinek od wejścia na plaże nr 4 w stronę Podczela do zejścia nr 2 przy ulicy Brzeskiej.

Graficzne odwzorowanie terenu objętego usługą przedstawia załącznik nr 1 Umowy.

- Zakres usług określonych w ust. 1  obejmuje:

  - przeszukanie plaży  do  30 cm głębokości, liczonej od powierzchni gruntu pod kątem zlokalizowania elementów/obiektów niebezpiecznych, w szczególności zagrażających życiu i zdrowiu ludzi;

  - sporządzenie mapy zagrożeń i analizy ewentualnego ryzyka od zlokalizowanych elementów/obiektów niebezpiecznych;

  - wydobycie, zabezpieczenie, usunięcie, transport do miejsca utylizacji/unieszkodliwienia i utylizację/unieszkodliwienie zlokalizowanych elementów/obiektów niebezpiecznych;

  - wydobycie, zabezpieczenie, transport i przekazanie właściwym podmiotom elementów/obiektów posiadających wartość historyczną lub archeologiczną;

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - zapewnienia wszelkiego personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym archeologów, saperów, operatorów maszyn i urządzeń;

  - posiadania i utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy wszelkich zgód, pozwoleń lub zezwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

  - zapewnienia wszelkiego sprzętu, w tym ciężkiego (jak: koparki, dźwigi, platformy, pojazdy, maszyny budowalne), w szczególności w przypadku wykrycia elementów/obiektów wielkogabarytowych;

  - zapewnienia wszelkiego sprzętu specjalistycznego, w szczególności w przypadku wykrycia elementów/obiektów posiadających wartość historyczną lub archeologiczną;

  - zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia, w szczególności w przypadkach:

- wykrycia elementów/obiektów stanowiących pozostałości działań wojennych (jak: amunicja, niewybuchy, niewypały),

- wykrycia elementów/obiektów stanowiących substancje lub środki chemiczne, w tym pochodzenia lub przeznaczenia bojowego;

- wykrycia elementów/obiektów stanowiących substancje łatwopalne, paliwa, środki żrące, w tym pochodzenia lub przeznaczenia bojowego.

- W ramach usług i obowiązków opisanych w pkt 4 i 5 Wykonawca m.in.:

  - zabezpiecza i oznakowuje wykryte elementy/obiekty;

  - niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego i właściwe organy, służby oraz instytucje, określając jednocześnie rodzaj wykrytego elementu/obiektu, miejsce jego położenia, stan element/obiektu, potencjalne zagrożenia od elementu/obiektu, sposób zabezpieczenia elementu/obiektu, rodzaj i harmonogram czynności do wykonania przy lub z elementem/obiektem, rozwiązania w zakresie wydobycia, transportu, utylizacji/unieszkodliwienia elementu/obiektu;

  - zapewnia asystę właściwych organów, służb oraz instytucji, w szczególności Policji, Wojska – zwłaszcza wojsk saperskich lub chemicznych, Urzędu Morskiego w Szczecinie,  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

  - realizuje wszelkie czynności objęte niniejszą Umową w najkrótszym możliwym czasie, za wiedzą, zgodą lub w porozumieniu z właściwymi organami, służbami oraz instytucjami;

  - przedstawia Zamawiającemu raportu cząstkowego z podjętych czynności, ze wskazaniem skutków i efektów przeprowadzonych działań;

  - sporządza i przedstawia Zamawiającemu sprawozdanie z realizacji przedmiotu Umowy w następujących terminach:

- sprawozdanie częściowe, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia każdego z etapów realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a-b,

- sprawozdanie końcowe, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia etapu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c;

- Przed przystąpieniem do realizacji etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy scenariusz działań i czynności na wypadek wykrycia elementu/obiektu niebezpiecznego lub posiadającego wartość historyczną lub historyczną, zawierający w szczególności:

  - szczegółowe procedury oznaczenia i zabezpieczenia wykrytego elementu/obiektu;

  - szczegółowe procedury powiadamiania właściwych organów, służb oraz instytucji o wykrytym elemencie/obiekcie;

  - szczegółowe procedury uzgodnień z właściwymi organami, służbami oraz instytucjami działań prowadzonych z wykrytym elementem/obiektem lub przy wykrytym elemencie/obiekcie;

  - szczegółowe procedury wydobycia, transportu do miejsca utylizacji/unieszkodliwienia i utylizacji/unieszkodliwienie zlokalizowanych elementów/obiektów niebezpiecznych;

  - szczegółowe procedury wydobycia, transportu i przekazania właściwym podmiotom elementów/obiektów posiadających wartość historyczną lub archeologiczną.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

      - Umowę zawiera się na czas określony od 20 lutego 2023 roku do 20 listopada 2023 roku.

      - Przedmiot Umowy realizowany będzie w trzech etapach:

        - etap I w terminie od dnia  20.02.2023 roku do dnia 30.04.2023 roku;

        - etap II w terminie od dnia 01.05.2023 roku do dnia 20.06.2023 roku;

        - etap III w terminie do dnia 20.09.2023 roku do dnia 20.11.2023 roku.

      - Wykonawca zakończy realizację wszelkich czynności podjętych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności usunięcie, transport do miejsca utylizacji/unieszkodliwienia i utylizację/unieszkodliwienie zlokalizowanych elementów niebezpiecznych, w terminie do dnia 20.11.2023 roku (do końca etapu III).

§ 3

      - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT) ……………………………. zł (………………………… 00/100), przy czym:

- kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) ………………………… zł (…………………….. 00/100) zostanie uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania częściowego po zakończeniu etapu I;

- kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) ………………………… zł (…………………….. 00/100) zostanie uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania częściowego po zakończeniu etapu II;

- kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) ………………………… zł (…………………….. 00/100) zostanie uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania końcowego po zakończeniu etapu III.

      - Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

      - Podstawą płatności będą faktury VAT, wystawiane i przedstawiane Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniami częściowymi i końcowymi.

      - Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Fakturę VAT należy wystawić na następujące dane:

Nabywca: Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzegu NIP: 6711698541,

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

      - Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie uregulowane ze środków planu finansowego: Dział 926, Rozdział 92604, Paragraf 4300.

      - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

      - Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

      - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

      - Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

      - W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę właściwego numeru rachunku.

§ 4

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz wyznaczonymi do kontaktów w związku z wykonywaniem umowy są:

1) ze strony Zamawiającego: Artur Gliszczyński tel. 606307762

2) ze strony Wykonawcy : ……………………….    tel.  …………………

§ 5

- Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia.

- Poza przypadkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca nie przedstawi szczegółowego scenariusza działań i czynności na wypadek wykrycia elementu/obiektu niebezpiecznego lub posiadającego wartość historyczną lub historyczną w terminie wynikającym z § 1 ust. 5 Umowy;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 (siedem) dni;

  - Wykonawca sprowadził swoimi działaniami bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia ludzi bądź mienia;

  - Wykonawca nie realizuje obowiązków wymienionych w § 1 ust. 6 Umowy;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

  - Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w § 11;

- W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 b-e, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za cześć umowy, prawidłowo wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

- Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 2 może zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub

- obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,

- strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.

- Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.

- Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte wykonanie tej umowy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 7

- Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem ich nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, zakresu przedmiotowego) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.

- Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

- Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie.

- Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3-5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania

- Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3-5, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania umowy,

- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3-5, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 7.

- Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 40% (czterdziestu procent) wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu raportów, sprawozdań lub scenariusza działań i czynności na wypadek wykrycia elementu/obiektu niebezpiecznego lub posiadającego wartość historyczną lub historyczną,  w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wystawionych przez Wykonawcę faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie Umowy.

- W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość w/w kar umownych, a także w innych wypadkach niż określone w ust. 1-2.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 9

  - Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 20 (dwudziestu) dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji umowy.

  - Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działania zbrojne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacja na tych terytoriach, restrykcje stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania, rewolucji, zamieszek.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wykonawca oświadcza, że informacja podana w powyższym oświadczeniu jest aktualna i zgodna z prawdą oraz została przedstawiona z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a drugi egzemplarz dla Zamawiającego

      - Załączniki do umowy:

Graficzne odwzorowanie terenu objętego usługą – załącznik nr 1;

Formularz ofertowy – załącznik nr 2;

w/w. załączniki stanowią integralną część umowy.

Zamawiający 						 			Wykonawca