Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr  ………………………

zawarta w dniu …………………. 2018 roku pomiędzy

Gminą Miasto Kołobrzeg  z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 – działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora – Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg (Zarządzenie Nr 33/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r.),

zwanym dalej Zamawiającym

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegających na przebudowie istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego 
w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11.

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają:

- Dokumentacja projektowa;

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Oferta Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR.

- Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w projekcie.

- W wypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń względnie dokonania odpowiednich zgłoszeń w związku z realizacją umowy wszelkich czynności dokona na własny koszt Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą realizowane roboty budowlane, 
w szczególności zapoznał się z miejscem prowadzonych prac, warunkami technicznymi, umiejscowieniem instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilenia w media.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępnioną mu dokumentację techniczną i projektową. Wykonawca stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne 
i wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyżej wymienione okoliczności, w związku z czym jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez niego po terminie zawarcia umowy w powyższym zakresie nie będą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń o dodatkową zapłatę lub zmianę terminów umownych zakończenia prac.

- Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie wewnętrzny dziennik budowy.

§ 2

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują pełny zakres robót budowlanych określonych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2.

- Strony zgodnie oświadczają, iż oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują dodatkowo zakres prac, który nie został wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 ale z niej bezpośrednio lub pośrednio wynikają. Dla potrzeb niniejszej umowy strony postanawiają, iż pracami takimi są prace pozostające w funkcjonalnym i rzeczowym związku z zakresem prac objętych niniejszą umową, w szczególności takie, których wykonanie jest niezbędne do celu, jakiemu ma służyć przedmiot umowy.

- Suma wszystkich drobnych robót do 2 % wartości netto umowy, które w trakcie realizacji /we wszystkich jego fazach/ zaistnieją jako niezbędne do wykonania a nie były przewidziane dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót, muszą być realizowane przez Wykonawcę w ramach wartości umowy.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie: 
od 04.06.2018 do 30.09.2018.

- Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy.

- Terminem rozpoczęcia robót budowlanych jest dzień protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z harmonogramem robót zatwierdzonym przez zamawiającego. Naruszenie przez wykonawcę terminów określonych w harmonogramie z winy wykonawcy stanowi zwłokę w realizacji przedmiotu umowy uzasadniającą nałożenie kar umownych.

- Terminem zakończenia realizacji robót budowlanych jest dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego podpisania protokołu przekazania placu budowy,  co przyjmuje się jako datę rozpoczęcia robót budowlanych.

- Wykonawca musi na bieżąco plan prowadzenia robót  uzgadniać z zarządzającym obiektem.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4.

- Zamawiający wskazuje w osobie …………………………………..……….……. – inspektora nadzoru, dalej zwanego „inspektorem nadzoru inwestorskiego”, jako swojego przedstawiciela podczas wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1, ust 1.

- Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego i działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.) – dalej zwana „ustawą” 
i potwierdza rzeczowe oraz jakościowe wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, jak również za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ......................................................................... posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ............... oraz zaświadczenie stwierdzające, że ...........................................................  jest członkiem ................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ................ kod iden. ............., numer telefonu do kontaktów z Zamawiającym  - ..............................

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ......................................................................... posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ............... oraz zaświadczenie stwierdzające, że ...........................................................  jest członkiem ................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ................ kod iden. ............., numer telefonu do kontaktów z Zamawiającym  - ..............................

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy na terenie budowy co najmniej  2  razy  w  tygodniu,  co  powinno  być  potwierdzane  każdorazowo  wpisem  do wewnętrznego dziennika budowy.

§ 6.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys sporządzony  metodą  kalkulacji  szczegółowej, zaakceptowany  przez  Zamawiającego. Wartość  kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej. Kalkulacja  szczegółowa polegać powinna na  obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio  kosztów  materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Wykonawca dostosuje organizację pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Wykonawca wykona następujące prace:

    - zabezpieczy, na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc,

    - posprząta pomieszczenia, tereny zabrudzone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciw pożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu 
i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie obiektu Zamawiającego, gdzie prowadzone są prace.

- Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane.

- Wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera obciążają Wykonawcę.

- Opróżnianie kontenera, o którym mowa w ust. 5 umowy obciąża Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie placu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, po zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi koszty utrzymania w gotowości technicznej jednostek sprzętowych, o których mowa 
w ust. 10 niniejszego paragrafu, sprowadzonych przez Wykonawcę do miejsca wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z późn. zm.) w szczególności zgodnie z art. 27 tej ustawy o przyjęciu na utylizacje i składowanie odpadów (wywóz gruzu, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników jak również magazyny materiałów. Zamawiający nie przewiduje udostępniania własnych pomieszczeń Wykonawcy na ten cel. Składowanie materiałów bezpośrednio na placu budowy jest niedopuszczalne.

- Wykonawca jest zobowiązany nadto, do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu niniejszej umowy, wszelkich atestów, deklaracji zgodności, zaświadczeń jakości i innych dokumentów potwierdzających wykonanie prac z materiałów zgodnych z wymaganiami Inwestora 
i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym niezbędnych w szczególności do dokonania odbioru danego rodzaju prac przez właściwe służby, organy, instytucje i podmioty. Przekazywane materiały powinny być skatalogowane, uporządkowane i zgrupowane według branż.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu zamówienia

§ 7

            - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż w dniu przejęcia terenu budowy polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu, z rozszerzeniem co najmniej o:

- szkody w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego, jeżeli szkody te zostały spowodowane lub powstałe w wyniku prowadzonych robót kontraktowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy CAR z limitem 2 500 000 PLN;

- szkody w ubezpieczonym obiekcie powstałe w okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta i rozszerzona) oraz

- szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

            - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 
z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego 
w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

            - Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca – najpóźniej w dniu podpisania Umowy dla przedmiotowej inwestycji – przedłoży polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowaną dla danej inwestycji polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 
z zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizowanej inwestycji, wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki.

            - Jako ubezpieczonych na polisach należy wskazać Zamawiającego, Wykonawcę, podwykonawców oraz pozostałe firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w polisie.

            - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

            - Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej.

Podwykonawcy

§ 8

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego paragrafu.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać co najmniej:

    - zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;

    - kwotę wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. Rodzaj wynagrodzenia musi być taki sam jak Wykonawcy, czyli wynagrodzenie ryczałtowe;

    - termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, zgodnym z harmonogramem robót Wykonawcy;

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzonej protokołem odbioru prac objętych umową. Przy czym termin zapłaty podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - zapis umożliwiający Zamawiającemu udział w odbiorach częściowych jak i końcowym;

    - postanowienie, wg którego podwykonawca zobowiązuje się:

  - na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy 
i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową o podwykonawstwo) w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego obowiązku Wykonawcę (także w przypadku kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany 
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

    - niespełnienia wymagań określonych w niniejszej umowie,

    - ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5 pkt 4,

    - zawierająca zapisy uzależniające zapłatę wynagrodzenia lub zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zapłaty wynagrodzenia lub zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiającego;

    - dopuszczenia zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot 
z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zatrudnienie jakiegokolwiek podwykonawcy bez zgody Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary umownej Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 2.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia 
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.

- Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej, 
z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejście na teren budowy.

- W sytuacji, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników.

- Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w sposób wyżej opisany.

- Wykonawca zobowiązuje się  do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich wierzytelności 
z innych stosunków prawnych niż  umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy Wykonawcą  a podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się,  że powyższe zasady zostaną  odpowiednio wprowadzone do jego umów 
z podwykonawcami  i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej opłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

- W przypadku sporu Wykonawcy z podwykonawcami co do zgodności z umową  wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur, Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy poddają  się  rozstrzygnięciom(ciu) sporu przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcia te są wiążące dla Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według oferty  Wykonawcy.

- Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

1) netto ..................................... zł, (słownie: ..............................................................................),

2) plus należny podatek VAT - (.... %), (słownie:............) , tj. .......... zł, (słownie: ...........................),

3) brutto ............ zł, (słownie: ......................................................................................................),

i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

- Uzgodniona cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów a miejsce robót umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W wypadku gdyby faktycznemu wykonaniu ulegała mniejsza ilość prac od pierwotnie przewidzianych lub 
w mniejszym zakresie od pierwotnie przewidzianego wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową z datą nie późniejszą  niż  7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują  datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą  płatności.

- W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy). W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

Rozliczenia

§ 10.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całego zadania w wysokości określonej w § 9 ust. 2 umowy pod warunkiem wykonania robót i otrzymania od Wykonawcy wszystkich dokumentów odbiorowych - dokumenty potwierdzające wspólny odbiór przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz podwykonawców 
w częściach robót powierzonych podwykonawcom wykonanych robót oraz wystawioną przez siebie fakturę dla Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT, po pisemnym potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru należytego wykonania robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców dodatkowo do faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców lub

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT za przedmiot odbioru w terminie nie wcześniejszej niż po protokolarnym odbiorze końcowym zadania.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej złożenia w siedzibie  Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie potrącanie z wynagrodzenia Wykonawcy swoich wierzytelności, w tym w szczególności:

    - kwoty kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 2 umowy,

    - kwoty stanowiące wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek naruszenia przez Wykonawcę przepisów, lub, gdy Wykonawca zezwolił lub dopuścił do naruszenia przepisów,

    - kwoty kar prawnych na skutek naruszenia przez Wykonawcę Ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska,

    - kosztów ubezpieczenia zgodnie z § 7.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

§ 11.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz paragrafach poprzedzających umowy Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:

    - dostarczenia Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót, uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych dla kierownika budowy i robót,

    - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i rozpoczęcie robót w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy,

    - dostarczenie Zamawiającemu, w terminie do dnia podpisania umowy,  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  i  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego najpóźniej  do  7  dni  od  momentu  podpisania  umowy. Harmonogram  rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy  ich  wykonania i  wartości  - opisane i wyliczone w kosztorysie oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącznie.

    - roboty  przygotowawcze  na  terenach  objętych  przedmiotem  zamówienia,  roboty porządkowe,

    - roboty  związane  z  zagospodarowaniem  placu  budowy,  utrzymaniem  zaplecza  budowy, (doprowadzenie  wody,  energii  elektrycznej,  odprowadzenie  nieczystości,  telefon, dozorowanie  terenu  budowy,  mycie,  sprzątanie,  naprawy),  utrzymaniem  porządku  i czystości  na  terenie  budowy  w  trakcie  prowadzenia  robót,  posprzątaniem  i uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych  po  zakończeniu  robót,  w standardzie umożliwiającym przekazanie obiektu Zamawiającemu bezpośrednio do  użytkowania.

    - oznakowanie  i  zabezpieczenie  BHP  i  ppoż.  terenu  budowy  i  terenów  przyległych,

    - organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania,

    - prowadzić na bieżąco Dziennik Budowy dokonując odpowiednich wpisów dotyczących realizacji robót budowlanych, przy czym częstotliwość wpisów winna następować minimum raz na tydzień 
i każdorazowo podczas wizyt inspektora nadzoru

    - w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego

    - zatrudnienia przez niego osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac, posiadających świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robót,

    - odsunięcia od wykonywania robót budowlanych każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,

    - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),

    - odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia, następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego – na koszt Wykonawcy

    - w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów, 
o których mowa w pkt 13 niniejszego paragrafu, naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego - na koszt Wykonawcy.

    - dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

    - przygotowanie  dokumentów  do  wniosku  o  zajęcie  pasa  drogowego  (jezdni,  chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,

    - sporządzenie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - wykonanie  wszelkich  wymaganych  przepisami  badań,  sprawdzeń,  pomiarów  oraz sporządzenia  wymaganych  przepisami  protokołów,  inwentaryzacji,  itp.  oraz  przekazanie ich  zamawiającemu  
w  dwóch  egzemplarzach.  Protokoły  badań,  sprawdzeń  i  pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,

    - zabezpieczenia  instalacji  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  budowy  i  w  jego bezpośrednim  otoczeniu  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie wykonywania robót,

    - dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie 
i porządku,

    - uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  jak  również  terenów sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonania  na własny  koszt  renowacji  zniszczonych  nawierzchni,  instalacji  i  innych  elementów budynku i jego wyposażenia,

    - kompletowania  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. na terenie budowy.

    - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.

    - uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazania, udzielanego przez przedstawiciela zamawiającego oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.

- W przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót Wykonawca może je odłączyć za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający określa, że Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.).

- Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować wykaz osób w przypadku dokonania w nim zmian. Zmiana osób w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca  lub  podwykonawca  zobowiązani  są  do  udokumentowania  na  każde  wezwanie Zamawiającego,  nie później  niż  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  takiego wezwania,  spełniania  warunku  zatrudnienia  osób,  poprzez  przedłożenie  Zamawiającemu oświadczenia,  iż wszystkie  osoby  wykonujące  czynności  wskazane  w  ust.  3  zatrudnione  były w okresie realizacji umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę wg stanu na określony dzień na podstawie  umowy  o pracę.

- Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  
o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie  na podstawie  umowy  o  pracę,  o  którym  mowa  w  ust.  5  będzie  traktowane  jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 3 czynności są osobami wskazanymi 
w wykazie osób, o którym mowa w ust. 5.

§ 13

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania.

- Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych:

    - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy – jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

    - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający,

    - w wysokości 500 zł wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1,

    - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji.

    - w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych dotyczących naruszenia przepisów BHP, obowiązków związanych z organizacją pracy oraz nienależytym prowadzeniem robót budowlanych,

    - * w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

    - * wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany

    - * z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

    - * za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 8 * ust. 6 i 7  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

    - *w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

    - w wysokości do 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy – jeżeli Wykonawca nie zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wadach dostarczonego projektu lub innej dokumentacji opisującej przedmiot umowy tj. w terminie do 5 dni od daty jej ujawnienia, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności za terminowe wykonanie umowy,

    - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 2,

    - za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek nieobecności kierownika budowy na terenie budowy poniżej ilości wymaganej zgodnie 
z umową,

    - za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji technicznej bez zgody Zamawiającego w wysokości 1 000 zł, za każdy taki przypadek,

    - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie 
o podwykonawstwo, za każdy taki przypadek,

    - za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie,

    - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 12 ust. 3, w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek (każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę),

    - w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 12 ust. 5 lub braku jego aktualizacji oraz braku przedłożenia oświadczenia w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych ujętych w Kodeksie cywilnym, odszkodowań przewyższających kary umowne.

- W przypadku kar umownych naliczanych za zwłokę w realizacji robót w stosunku do harmonogramu robót, podstawą ustalenia wysokości kary umownej, o której mowa w ust. 2 jest wartość tego etapu robót, 
z wykonaniem którego opóźnia się wykonawca. W przypadku uchybienia przez wykonawcę terminowi końcowemu wykonania przedmiotu umowy, podstawą ustalenia wysokości kary umownej, o której mowa 
w ust. 2 będzie wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, złożonej oferty tj. ……. zł, w formie: ……………………………. tytułem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałą część, tj. 30% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwraca Wykonawcy nie później niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

*Ust. 5 i 6 stosuje się jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.

Odbiory robót i ich skutki

§ 15.

- Zamawiający będzie dokonywał  następujących odbiorów robót:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez właściwego inspektora nadzoru w wewnętrznym dzienniku robót, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

    - odbiory robót częściowych, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez właściwego inspektora nadzoru w wewnętrznym dzienniku robót, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

    - odbioru końcowego robót – Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego w wewnętrznym dzienniku robót osiągnięcia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru,

    - odbiory pogwarancyjne - Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót budowlanych zawiadamiając pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, a Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia 
o gotowości do odbioru robót budowlanych, zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę 
o terminie odbioru robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.

- Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego do wpisu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru robót budowlanych następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek w robotach budowlanych podczas odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,

    - jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki umożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy o kwotę stanowiącą wartość prac, wynikającą z kosztorysu  Wykonawcy,

    - jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki uniemożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ponownego wykonania robót budowlanych na koszt Wykonawcy lub może odmówić zapłaty wynagrodzenia w kwocie stanowiącej wartość prac, wynikającą z kosztorysu Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku tego odbioru.

- Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek w robotach budowlanych ujętych w protokole odbioru robót budowlanych.

- Odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za dokonanie odbioru końcowego uważa się stwierdzenie komisji o zakończeniu robót bez ujawnionych usterek i wad.

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.

Warunki gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę,

rękojmia za wady

§ 16.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszym udziela gwarancji jakości na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres …. miesięcy – w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych oraz instalacyjnych, a także wszystkich zamontowanych urządzeń, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 15 ust. 7 umowy, tj. od daty wystawienia tego dokumentu przez komisję powołaną do odbioru robót.

- Strony umowy zgodnie ustalają termin obowiązywania rękojmi za wady na …. miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru końcowego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia awarii, wad lub usterek, które ujawniły się w toku używania przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie:

    - usterki lub wady w terminie do 4 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia (w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres wskazany siedziby Wykonawcy 
(w przypadku zgłoszenia pisemnego),

    - wystąpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 
(w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres siedziby Wykonawcy 
(w przypadku zgłoszenia pisemnego),

- Za zwrot „adres siedziby Wykonawcy” uważa się adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

- W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie awarię, usterkę lub wadę na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Termin gwarancji na cały przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli wad lub usterek nie można usunąć w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin możliwy do usunięcia wad 
i usterek. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wymienić na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jeżeli ta sama awaria, usterka lub wada powtórzy się trzy razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni wadliwego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego na adres siedziby Wykonawcy.

§ 17

Zmiany umowy

- Stosownie do przepisu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli:

- wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT;

- nastąpią zmiany zakresie osób wykazanych do realizacji niniejszej umowy;

- wystąpią nieprzewidziane warunki i zjawiska atmosferyczne (kataklizmy),

- wystąpi siła wyższa,

- w razie konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

- w razie konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,

- nastąpi wstrzymanie robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych,

- nastąpi zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym zmiana terminu realizacji umowy spowodowana wydłużeniem czasu realizacji robót budowlanych,

- ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy np. z uwagi na zmianę stawki VAT (wynagrodzenie może być odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego jaka będzie zmiana stawki podatku VAT),

- nastąpi zmiana będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót,

- pojawi się rozbieżność pomiędzy dokumentacją określoną w § 1 ust. 2niniejszej umowy, a stanem rzeczywistym skutkującym koniecznością wprowadzenia zmian projektowych lub zmian technologii wykonania robót przewidzianych w ofercie Wykonawcy, której nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem wykonywania prac,

- nastąpi zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

- nastąpi brak dostępu do mediów na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas  trwania awarii,

- w razie dopuszczenia przez strony zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń, jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia,

- w razie udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, którego wykonanie uniemożliwia zakończenie prac objętych umową podstawową w terminie,

- nastąpi zmiana jakości, parametrów lub innych charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia.

- nastąpi zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy wywołaną przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego – niezależnych od Wykonawcy,

- nastąpi zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- nastąpi ograniczenie zakresu robót,

- nastąpi zmiana kierownika budowy, robót lub inspektora nadzoru,

- nastąpi zmiana danych identyfikacyjnych Wykonawcy,

- nastąpi zlecenie wykonania robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji,

- nastąpi zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nastąpi konieczność wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nieprzekraczająca 20% zamówienia podstawowego.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

- Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:

- Gdy ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane

- W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych w formie kosztorysu na podstawie cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:

- Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub spowodowane zmianą obowiązującego prawa albo niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie budowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że proponowany nowy podwykonawca spełnia te warunki lub sam wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podstawą wprowadzenia zmian w umowie jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

- Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 18

            - Zamawiający może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający może w każdym czasie jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

    - ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

    - zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należyte wykonanie umowy,

    - każdej zwłoki lub opóźnienia w podjęciu i prowadzeniu robót przez  Wykonawcę (przez zwłokę oraz opóźnienie w prowadzeniu robót rozumie się podjęcie lub zakończenie robót z naruszeniem terminów wynikających z harmonogramu robót);

    - wykonania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

    - zaprzestania realizacji niniejszej umowy;

    - każdego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności nieprzestrzegania zasad bhp oraz prowadzenia robót w sposób zagrażający zniszczeniu mienia Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia od Zamawiającego poza wynagrodzeniem za wykonane prace. Zamawiający ma prawo przyjąć i rozliczyć tylko faktycznie 
i należycie wykonane prace.

- W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy prowadzone roboty. Następnie strony dokonają inwentaryzacji wykonanych robót, na podstawie której Zamawiający przystąpi do odbioru robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz rozliczenia ich zgodnie z umową. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obowiązują między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. Wiążące będą również postanowienia umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów.

§ 19

Osoby do kontaktu

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest ………………. Tel……………….., adres e-mail: ……………………………

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialna jest ………………. Tel……………….., adres e-mail: ……………………………

§ 20

Podmioty wspólnie realizujące zamówienie*

- Podmioty realizujące wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Podmioty realizujące wspólnie Umowę wyznaczają Lidera, który jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę. Lider jest upoważniony do wystawiania faktur.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ……………………………………

- Przed podpisaniem niniejszej umowy podmioty wspólnie realizujący zamówienie przedłożyli Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków poszczególnych podmiotów przy realizacji niniejszej umowy.

* dotyczy tylko przypadku, gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

§ 21

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

- Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy oraz aneksy stanowią integralną część Umowy i powinny być interpretowane zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z treścią SIWZ.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA	      					ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Kopia oferty Wykonawcy

2. Kosztorys

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Uwaga: Wzór umowy należy wypełnić i zaparafować.

Załącznik nr 1 do Umowy Nr …….

- Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45.34.00.00-0 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochrony.

37.41.00.00-5 – sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11. W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- powiększenie wymiarów boiska,

- wymiana nawierzchni typu „sztuczna trawa” wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa,

- wykonanie systemu drenażu włączonego do kanalizacji deszczowej,

- przestawienie 2 masztów oświetleniowych,

- demontaż opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw oświetleniowych na istniejących masztach oświetleniowych,

- wykonanie systemu nagłośnienia boiska,

- przestawienie istniejących piłkochwytów i ogrodzenia terenu,

- wykonanie murów oporowych betonowych pomiędzy boiskiem a droga dojazdową,

- przebudowa fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej.

- przebudowane boisko ma spełniać wymagania Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie dopuszczenia do rozgrywek III ligi.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- Prace nie zawarte w dokumentacji projektowej, które są również do wykonania w ramach tego zadania to:

- usunięcie starej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Wylotowej

- przygotowanie podłoża do położenia nowej nawierzchni,

- część zdjętej murawy z Euroboiska zamontować na boisku sportowym przy ul. Wylotowej

- wypełnić granulatem i piaskiem pozyskanym z demontażu na Euroboisku oraz zapasów MOSiR.,

- zutylizować usuniętą trawę i piasek.

- Termin wykonania prac od: 04.06.2018 do 30.09.2018.

- Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji.

- Nazwy własne, znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i materiałów zawarte w dokumentacji przetargowej  są przykładowe, określające parametry i standard jakościowy. Zamawiający dopuszcza  zastosowanie  materiałów  i  produktów  równoważnych  pod  warunkiem,  że zaproponowane materiały/produkty  będą  odpowiadały  pod  względem  parametrów równoważności materiałom/produktom  wskazanym  przez  Zamawiającego. W  przypadku zaoferowania  materiałów/produktów  równoważnych  Wykonawca  jest  zobowiązany  na wezwanie  załączyć  opis  materiałów  równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku składania ofert 
z zastosowaniem materiałów/produktów, podstawą do akceptacji zmian będzie dokładna informacja 
o zastosowanych materiałach równoważnych - załącznik nr 7 do SIWZ. Brak takich informacji spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac. W celu dokonania wizji lokalnej należy umówić się telefonicznie z Panem Markiem Rękas tel. 667 080 726.

- wykonawca zapewni  wykonanie  i  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  osoby posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia samodzielnych  funkcji  technicznych  
w  budownictwie.  Zmiana  osób  sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy lub robót) w stosunku do wskazanego w ofercie,  a także w trakcie  trwania budowy,  wymaga  każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, oraz przebywania na terenie budowy co najmniej  2  razy  w  tygodniu,  co  powinno  być  potwierdzane  każdorazowo  wpisem  do wewnętrznego dziennika budowy.

- wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji.

- wykonawca  jako  wytwarzający  odpady  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z późniejszymi zmianami). Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  z  uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  można  stosować  jedynie  wyroby  budowlane  z materiałów  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  art.10  ustawy  z  dnia  7  lipca 1994r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.).  Na  żądanie Zamawiającego  wykonawca  okaże  stosowne  dokumenty  dla  każdego  używanego  na budowie wyrobu budowlanego.

- Najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć Zamawiającemu  kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  kalkulacji  szczegółowej, zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Wartość  kosztorysu  musi  być  równa  wartości  ceny ofertowej. Kalkulacja  szczegółowa  polegać  powinna  na  obliczeniu  ceny  kosztorysowej  jako  sumy iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek  przedmiarowych,  jednostkowych  nakładów rzeczowych  i  ich  cen  oraz  doliczonych  odpowiednio  kosztów  materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Najpóźniej  do  momentu  podpisania  umowy  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć Zamawiającemu  harmonogram  rzeczowo-finansowy  i  uzyskać  akceptację  Zamawiającego najpóźniej  do  7  dni  od  momentu  podpisania  umowy. Harmonogram  rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy  ich  wykonania i  wartości  - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącznie.

- Wykonawca do protokołu odbioru prac dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonanych robót. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w ilości 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej (PDF).

- Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

- wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza  budowy)  od  Zamawiającego,  zabezpieczenia,  wygrodzenia  i  odpowiedniego oznakowania  terenu  budowy,  oraz  zapewnienia  dozoru  mienia  na  terenie  budowy  na własny koszt.

- wykonawca zobowiązany jest do:

    - zabezpieczenia  instalacji  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  budowy  i  w  jego bezpośrednim  otoczeniu  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie wykonywania robót,

    - dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy 
w należytym stanie i porządku,

    - uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  jak  również  terenów sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonania  na własny  koszt  renowacji  zniszczonych  nawierzchni,  instalacji  i  innych  elementów budynku i jego wyposażenia,

    - kompletowania  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. na terenie budowy.

    - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.