DT.072.1.32.2017.MR

UMOWA …...2017

zawarta w dniu 12.04.2017 roku w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miastem Kołobrzeg – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej INWESTOREM, reprezentowanym przez Dyrektora Jacka Banasiaka,

a

Firmą ….............................................................................................. z siedzibą w …........................................................, nr NIP: ….........................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

….................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zapytania ofertowego i wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./ oraz w oparciu o Zarządzenie nr 29.2015 Dyrektora MOSiR z dnia 23.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w MOSiR, na zadanie pn. „Remont łazienek w pokojach hotelowych.” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu 5 sztuk łazienek w pokojach hotelowych znajdujących się na II piętrze oraz posadzki w pokoju nr 309 znajdującym się na III piętrze w budynku łącznika w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. jak poniżej:

a) wymiana terakoty w łazienkach oraz izolacja pozioma basenowa

pok. 201 – ok. 6,55m2

pok. 204 – ok. 5,29 m2

pok. 205 – ok. 5,17 m2

pok. 206 – ok. 5,17 m2

pok. 208 – ok. 4,94 m2

pok. 309 – ok. 5,13 m2

b) wymiana glazury w łazienkach

pok. 201 – ok. 25,48 m2

pok. 204 – ok. 19,09 m2

pok. 205 – ok. 18,88 m2

pok. 206 – ok. 19,47 m2

pok. 208 – ok. 17,22 m2

pok. 309 – ok 4,6 m2 (tylko cokół potrzebny do wyłożenia izolacji poziomej)

c) wymiana armatury (w tym nowe podwieszane toalety oraz wymiana brodzików na odpływy liniowe), luster, uchwytów na papier i ręczniki oraz kinkietów w łazienkach

pok. 201, 204, 205, 206, 208

d) malowanie ścian i sufitu w łazienkach

pok. 201 – ok. 5,15 m2

pok. 204 – ok. 17,81 m2

pok. 205 – ok. 8,58 m2

pok 206 – ok. 8,27 m2

pok. 208 – ok. 7,41 m2

pok. 309 – ok. 6,97 m2

e) malowanie ościeży drzwi wejściowych do łazienek w ilości 6 szt.

Szczegóły zawarte są w ślepym kosztorysie załączonym do umowy.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi zastrzeżeń do w/w zakresu i wymiaru robót.

§ 3.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do wykonania w/w zadania.

§ 4.

1. Wykonawca rozpocznie roboty w dniu 9.10.2017 roku. Zadanie musi być zakończone do 5.11.2017.

Wykonawca na dwa dni przed osiągnięciem gotowości do protokolarnego przekazania robót, zawiadomi o tym Inwestora.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marek Rękas.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................................. zł netto (słownie: …............................................................ 00/100 złoty) plus podatek VAT 23% co daje łączną kwotę ….................................... zł brutto.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze robót, od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Faktura winna być wystawiona na:

- Nabywca: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,

NIP: 6711698541

- Odbiorca: (płatnik) Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38,

78-100 Kołobrzeg

§ 6.

1. Wykonawca  udzieli Inwestorowi 36 miesięcznej gwarancji na całe zadanie.

§ 7

1. W przypadku niewykonania robót w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy  za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość w/w kary umownej.

§ 8.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Miasto Kołobrzeg – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor								   	                                       Wykonawca